## Slide 1: Réunion avec les éditeurs de logiciels de facturation des établissements ex-DG DHOS 11 juin 2008
Estelle OUSSAR,
DHOS, bureau des systèmes d’information hospitaliers

## Slide 2: Ordre du jour
Point de situation sur la mise en place de l’infrastructure d’échanges sécurisée
  état des lieux, mai 2008
  modalités de simplification
  codage UCD médicaments
  mise au point sur la certification
  rappels sur le schéma de dématérialisation
  MAJ certificats de chiffrement
Acquisition des droits
  CDR
  API Vitale
RPPS
Facturation directe et chantiers préalables

## Slide 3: Télétransmission : état des lieux (1) Infrastructure d’échanges sécurisée
Résultats de l’enquête DHOS mai 2008 : progression de la mise en place d’une infrastructure d’échanges sécurisée et de l’envoi des flux 1 euro
  65 % des établissements ont une infrastructure d’échanges sécurisée
    70 % des CHU
    contre 55 % en janvier 2008,
  près de 16 % sont en B2 2005 sécurisée
  70 % des établissements sont en phase 3 et un tiers d’entre eux attendent les conditions de validation de la phase 4 pour s ’y engager
  13 % sont en phase 4
  18 % n’ont pas encore débuté les tests

## Slide 4: Télétransmission : état des lieux (2) Flux 1 euro
70 % des établissements ont constitué leurs stocks 1 euro, dont
  plus de 60 % au moins une année
  près de 80 % pour les 3 années (2005-2006-2007)
40 % des établissements ayant transmis leurs stocks ont reçu une confirmation de la caisse pivot, mais n’ont pas de retour sur leur traitement
Les rejets sont quantifiés : taux de rejet moyen 38 % (à pondérer avec le taux de réponse), mais ne sont ni identifiés ni analysés
Etat des lieux de la CNAMTS

## Slide 5: État d’avancement : cartographie des établissements
Croisement des critères « capacité de remontée des stocks 1€ » et « norme de télétransmission »
  562 établissements ont répondu à l’une ou l’autre des questions (95%)
Non disponibles
( = rien)
État des stocks
Télétransmission
Disponibles
Non sécurisée
Sécurisée
ES les plus avancés
ES les plus en retard
109 ES, soit 19%
262 ES, soit 47%
56 ES, soit 10%
81 ES, soit 14%

## Slide 6: Cycle de progression de la mise en place de la télétransmission
État d’avancement des test
Aucune ou antérieure à 2003 non sécurisée
2003 sécurisée
2005 sécurisée
2003 non sécurisée
7% des ES
39 établissements
8% des ES
47établissements
3% des ES
20 établissements
15% des ES
81établissements
dont 7 CHU
3% des ES
18 établissements
36% des ES
200 établissements
Dont 12 CHU
9% des ES
53 établissements
Dont 6 CHU
3% des ES
17 établissements
10% des ES
56 établissements
2% des ES
13 établissements
Dont 1 CHU
positionnement cible
1% des ES
7établissements
Dont 2 CHU
Phase 4
Phase 3
Tests non débutés
ES en position de vigilance
Niveau de sécurisation de la télétransmission

## Slide 7
5 éditeurs équipent 70 % des établissements :
  AGFA
  GIP MIPIH
  MC KESSON
  GIP CPAGE
  SIEMENS HEALTH SERVICES
proposent une solution certifiée et sécurisée
Autres éditeurs en B2 2005 sécurisée:
  CERNER équipe 10 établissements
  MEDIANE SAS : 6 établissements
  D.I.S : 5 établissements
Télétransmission : état des lieux (3) Zoom sur les éditeurs

## Slide 8: Généralisation de la télétransmission Modalités de simplification phase 3
Accord entre les partenaires : DHOS/CNAMTS/MSA/DGFIP
Simplification de la phase 3 : nombre limité de tests effectués sur les factures envoyées par les établissements à leur caisse pivot (envoi d’un fichier d’une journée ordinaire). L’établissement reste toutefois libre d’accroître le nombre de fichiers à tester.
Allègement applicable depuis juin 2007 aux établissements déjà télé transmetteurs, étendu aux établissements non télé transmetteurs, à une triple condition :
    les tests doivent porter sur le périmètre d’activité de l’établissement (échelonnement possible des tests sur plusieurs journées de traitement).
    les cas de rejet doivent être analysés avec la caisse pivot, pour procéder aux ajustements induits
    l’ensemble des partenaires concernés doit être informé de ces tests et de la gestion des rejets.

## Slide 9: Généralisation de la télétransmission Modalités de simplification phase 4
Tests d’échanges en réel avec chaque caisse pivot, pour un des établissements dont elle est pivot.
Rappel pour tous les établissements
  remplir les fiches contact : adresse mail pour le SNN
  vérifier la bonne récupération des retours NOEMIE
  s ’assurer de l ’exploitation de ces retours
PV phase 4 élaboré et signé par le comptable public après vérification de la correcte transmission des fichiers NOEMIE :
  un flux de paiement (réf. 578)
  un flux de rejet (réf. 908)
Diffusion nationale et locale d’une information à tous les partenaires
  signaler aux autres établissements et comptables dépendant de cette caisse pivot que les échanges en réel peuvent débuter.

## Slide 10: Généralisation de la télétransmission Calendrier de bascule des couloirs

## Slide 11: Généralisation de la télétransmission Rappels et règles de bonne pratique
Rappels sur le schéma de dématérialisation des échanges
  Présentation GMSIH/DHOS/CNAMTS/MSA/DGFIP
Pour les établissements : vigilance à toutes les étapes du circuit
  codification des 15 caractères
  remplissage des fiches contact
  exploitation de ces retours
  tableaux de bord de suivi des flux envoyés avec les partenaires
  adaptation des organisations
Conséquences pour les éditeurs
  intégration des retours dans la chaîne de facturation
  instauration d’un contrôle bloquant sur les 15 caractères
  présentation DGFIP

## Slide 12: Point sur la certification
Présentation CNAMTS

## Slide 13: Codage des médicaments rétrocédés
Présentation CNAMTS
Élaboration d’un « mode opératoire » avec l’assurance maladie pour la mise en œuvre par les établissements
  Intégration dans le Guide de facturation disponible sur le site de la DHOS, dans la suite du guide d’admission
Contrôles assurance maladie : date d’application à fixer

## Slide 14: Mise à jour des certificats de chiffrement
Présentation GIP CPS/DCIP

## Slide 15: Acquisition des droits
Etat d’avancement du projet consultation des droits (CDR)
  Présentation CNAMTS/DCIP
API de lecture des cartes Vitale (V4 et V5)
  Présentation CNAMTS/DCIP

## Slide 16: Point de situation RPPS
Présentations
  GIP CPS/MISS
  GMSIH

## Slide 17: Facturation individuelle directe
Hypothèse d’une expérimentation en 2009 en attente d’arbitrage
Chantiers préalables
  acquisition des droits : qualité des données relatives aux droits des patients : API de lecture des cartes Sésame Vitale, bornes Vitale de mise à jour, consultation des droits en ligne
  mise en place d’outils d’auto-diagnostic (tableaux de bord CNAMTS - MSA)
  mise en place d’outils d’amélioration des pratiques :
    chantier MEAH recouvrement : généralisation 40 ES
    guide d’analyse des rejets, juin 2007
    guide d’admission, DHOS, février 2008, puis guide de facturation
  information et formation des personnels concernés
    gestion et partage des informations dans le processus de prise en charge

## Slide 18: Questions diverses